关于项目推进工作衔接问题及优化建议的汇报

冯总：您好！

想跟您同步下近期项目推进中我们发现的几个关键工作衔接问题，并结合实际情况提些优化建议，方便您参考。

一、当前项目推进中存在的问题

（一）开发进度同步不及时，业务端认知有偏差

目前我们团队的开发进度主要在汉得分配、开发内部同步，未及时跟业务端对齐，可能导致业务侧对整体工作负荷、推进节奏的认知有偏差，后续衔接容易出现预期不一致。

（二）业务梳理环节参与度不足，影响开发效率与业务熟悉度

业务参与度低：

- 看不到项目需求调研阶段的业务流程归纳：各模块、各主题现阶段有什么数据、可拿到什么数据、数据形态等，以及数据分析过程观察数据角度与可量化因子逻辑关系不清晰。

- 开发过程，会主动以数据去反推业务场景，口径不明确或有疑问处找汉得业务接口人沟通确认，但开发过程中多次因业务规则不明确导致开发返工。例如，模型开发因业务口径未厘清，业务进行了多次修改。

数据与模型健壮性评估有限：洲明开发每天排满开发任务，现阶段除业务调研与需求澄清外，数据采集与模型开发集中在洲明开发做。。

（三）长期聚焦开发，难以独立承接业务需求迭代

考虑到后续汉得离场后，我们需要独立承接业务需求迭代，如果仅聚焦开发、不深度参与业务，长期下来可能难以精准理解业务痛点，影响需求响应的及时性和准确性。

二、优化方案

基于以上情况，我们计划做两点优化：

- 汉得主要开发，我方数据人员协助，并且同步开发进度：每周定期向洲明同步开发进度，确保业务端实时掌握推进情况。

- 我方数据人员深度参与业务梳理：申请加入汉得组织的业务梳理沟通（如需求评审、规则确认会议），通过直接对接加深业务理解，减少信息差。

汇报人：XXX

汇报时间：2025年12月29日